《网络工程线缆施工及验收规范》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

- 任务来源

《网络工程线缆施工及验收规范》团体标准（以下简称“标准”）由山东省装备制造业协会提出并归口，主要起草单位：潍坊学院，计划完成时间：2025年11月。

- 主要工作过程

（1）2025年2月—2025年7月，山东省装备制造业协会标准化工作委员会组织各起草单位成立了“网络工程线缆施工及验收规范”标准制定工作组，由潍坊学院担任主要起草单位。工作组系统调研了网络工程线缆在综合布线、数据中心、园区网络等场景下的施工现状与技术难点，广泛收集行业实践与现有标准规范，明确了标准的适用范围、核心架构与技术方向。经过多轮内部讨论与技术分析，工作组初步确立了以施工前期准备、线缆施工要求、验收要求及质量维护为主体的规范框架，细化了双绞线、光缆、同轴电缆等主要线缆类型的敷设、端接、测试等关键技术内容，于2025年7月完成标准初稿的编制。

（2）2025年8月—2023年9月，在初稿基础上，工作组进入技术内容的深化与完善阶段。通过组织多次专家研讨会，对线缆敷设的最小弯曲半径、牵引力控制、与其他管线间距、屏蔽接地等关键施工参数，以及衰减、串扰、回波损耗等性能验收指标进行了充分论证与优化。同时，依据GB/T 1.1—2020对标准文本结构、术语表述和格式进行了规范性修订，增强了标准的实用性与可操作性。经过系统修订与整合，于2025年9月15日形成征求意见稿，报送至协会标准化工作委员会。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由潍坊学院等单位共同起草。

主要成员：。

所做的工作：。

- 标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

- 本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述，并遵循下列原则：

- 1.科学性与先进性原则

- 标准内容严格遵循信息传输理论与工程实践，技术要求如线缆敷设的最小弯曲半径、最大牵引力、链路性能指标等均引用或参照GB 50311、GB/T 50312、YD/T 838.1等国家及行业标准，确保技术内容的科学准确，并适度吸纳了当前网络工程领域成熟先进的施工与验收方法。

- 2.适用性与可操作性原则

- 标准充分考虑了在综合布线、数据中心、园区网络等多种场景下的实际应用。对施工前期准备、不同线缆（双绞线、光缆、同轴电缆）的敷设与端接工艺、验收流程与方法均作出了明确、具体的规定，步骤清晰、参数详尽，便于施工人员现场操作、监理人员过程监督及验收人员最终核查，具备很强的现场指导性。

- 3.安全性与可靠性原则

- 标准将施工安全与系统长期可靠运行置于重要位置。不仅明确了施工现场应遵循GB 50656、GB/T 50720等安全规范，更在技术层面规定了线缆与强电、热力等设施的防护间距、屏蔽线缆的接地要求、光缆的机械防护等措施，从物理层面保障系统抗干扰能力、传输稳定性及操作人员安全。

- 4.协调性与规范性原则

- 标准内容上与现行有效的国家、行业标准保持协调，不冲突、不重复，并针对当前团体标准覆盖的空白领域进行了细化和补充，构成了一个层次清晰、衔接顺畅的技术规范体系。

- 5.完整性与实用性原则

- 标准内容覆盖了从施工准备、材料检验、具体施工、性能测试到最终验收、资料归档及后期维护的全生命周期管理要求。同时，提供了隐蔽工程验收记录表、施工验收报告等规范性附录，极大方便了工程实施过程中的记录与管理需求，提升了标准的实用价值。

（二）标准主要内容

本标准规定了网络工程线缆施工及验收的施工前期准备、线缆施工要求、验收要求、工程质量保证和维护。主要内容包括：

- 第1章：范围。本章明确标准适用范围，涵盖建筑群综合布线、数据中心、园区及企业网络等场景的线缆施工与验收，不适用于电力电缆等非信息传输线缆工程。

- 第2章：规范性引用文件。列出标准实施所必需引用的国家及行业标准，如GB 50311、GB/T 50312等，构成规范的技术依据体系。

第3章：术语和定义。界定“网络工程”“网络工程线缆”“端接”等核心术语，明确“衰减”“串扰”等关键性能参数，为规范提供统一的术语基础。

- 第4章：施工前期准备。规定施工前需完成技术审查、资源准备及环境检查，包括图纸会审、技术交底、人员设备配置、材料验收及施工环境确认。

第5章： 线缆施工要求。详细规定双绞线、同轴电缆和光缆的敷设与端接工艺，包括牵引力、弯曲半径、间距防护、接地及标识管理等通用与专项技术要求。

第6章：验收要求。明确验收组织、流程与内容，涵盖隐蔽工程、外观质量及链路性能验收，并规定验收资料清单与“合格/不合格/整改后复验”的判定规则。

第7章：工程质量保证与维护。规定工程质量保证期（不少于2年）及保证范围，明确验收后的用户培训、定期检查、数据库更新及变更管理等运维要求。

- 三、主要试验（或验证）情况

关于本标准的主要试验（或验证）情况包括以下方面：

- 1.链路性能专项验证

- 针对不同类型的线缆，规定了100%测试的比例。对双绞线链路，全面测试其衰减、近端串扰、回波损耗、延迟等关键电气参数；对光缆链路，使用OTDR和光功率计等仪器，验证其光纤衰减、接头损耗与连续性；对同轴电缆，则重点验证其特性阻抗和衰减。所有测试均要求使用经校准的专用认证测试仪，确保数据精准可靠，并作为验收决定的硬性依据。

- 2.施工工艺与安全符合性验证

- 在隐蔽工程验收阶段，对线缆的敷设路径、固定间距、防护措施（如与强电的间距、屏蔽接地）进行现场核查与记录，确保其符合规范的安全与工艺要求。同时，对外观质量进行抽样检查，涵盖线缆外皮、端接质量、标识清晰度及机柜、桥架等基础设施的安装规范性。

- 3.验收流程与资料完整性验证

- 标准设定了严格的验收组织流程和多维度判定规则。通过审查完整的验收资料包（包括施工记录、测试报告、隐蔽工程影像等），验证施工过程的可追溯性。验收结论综合外观质量（不合格项≤5%）、隐蔽工程结论和链路性能（零不合格）进行综合判定，确保工程从过程到结果全面受控。

- 四、标准中涉及专利的情况

- 本标准不涉及专利问题。

- 五、预期达到的社会效益及对产业发展的作用

（一）预期社会效益

- 1.提升信息基础设施质量与网络安全可靠性

- 通过规范线缆施工工艺和严格验收标准，从物理层面保障网络传输通道的质量与稳定性，减少因施工不当导致的网络中断、数据丢包等故障，为各行各业的信息化应用提供可靠的基础设施支撑。

- 2.保障公共安全与城市有序运行

- 标准中明确的线缆与强电、燃气等设施的间距要求、防火阻燃措施及接地规范，能有效降低因线缆施工引发的电气火灾、电磁干扰等公共安全风险，支持智慧城市的安全稳定运行。

- 3.促进资源节约与环境保护

- 通过规定合理的线缆预留长度、提倡使用环保材料及规范废料处理，有助于减少材料浪费与施工过程中的环境污染，推动绿色建筑与可持续发展。

（二）对产业发展的作用

- 1.规范市场秩序，引导行业高质量发展

- 该标准为网络工程线缆施工提供了统一、明确的技术依据，能有效治理当前市场中存在的施工质量参差不齐、恶性竞争等问题，引导企业从价格竞争转向质量与技术竞争，提升行业整体水平。

- 2.强化产业链协同，提升技术创新能力

- 标准的实施将促使线缆制造商、施工企业、测试仪器厂商等产业链上下游在统一的技术框架下协作，推动新产品、新工艺的研发与应用，例如更高性能的线缆、更高效的端接工具和更智能的测试设备。

- 3.增强核心竞争力，助力国产化替代与“走出去”

- 通过确立先进、严谨的技术指标，推动国内施工企业提升技术与管理水平，打造高质量品牌。这不仅有助于在国内市场实现更高水平的国产化，也为我国相关产业和技术标准走向国际市场增强了话语权和竞争力。

六、与国内、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准水平为国内先进水平。

- 七、与现行相关法律法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 本标准与现行相关法律法规、规章及相关标准协调一致。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 九、标准性质的建议说明

- 本标准的性质为团体标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 建议本文件批准发布1个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

- 无。

- 十二、其他应予说明的事项

- 无其他应予说明的事项。